Приложение №1

к муниципальной программе

Новокубанского городского

поселения Новокубанского района

«Развитие жилищно–коммунального

хозяйства» на 2015-2021 годы

Паспорт

Подпрограмма «Благоустройство территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района» на 2015–2021годы

| Координатор Подпрограммы | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
| Цели Подпрограммы | Повышение уровня благоустройства, озеленения, санитарного состояния города и создание комфортных условий для проживания горожан, привлечение населения города и трудовых коллективов к общегородским мероприятиям по благоустройству. Обеспечения безопасности жизнедеятельности жителей Новокубанского городского поселения Новокубанского района в рамках организации дорожного движения, а так же снижение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий в ночное время на дорогах общего пользования местного значения, создание комфортных условий для проживания на территории Новокубанского городского поселения. |
| Задачи Подпрограммы | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства города. Улучшение санитарного и эстетического состояния города. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства города. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства города. Бесперебойное и гарантированное удовлетворение потребности населения в части развития систем наружного освещения Новокубанского городского поселения. Повышение уровня благоустройства на основе комплексного подхода к ремонту существующих установок систем уличного освещения. Снижение эксплуатационных расходов на содержание систем наружного освещения. Автоматизация систем управления наружным освещением. |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | Повышение уровня благоустройства и улучшение эстетического состояния территории города. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2015-2021 годы, этапы не предусмотрены |
| Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы за счет местного бюджета составляет 148085,026 тыс. руб., в т.ч.: 2015 год – 23433,713 тыс. руб. 2016 год – 17377,70 тыс. руб. 2017 год – 16442,713 тыс. руб. 2018 год – 17521,7 тыс. руб. 2019 год – 17741,5 тыс. руб. 2020 год – 30010,7 тыс. руб. 2021 год – 25557,0 тыс. руб. В т.ч. за счет местного бюджета 147766,326 тыс. руб., в т.ч.: 2015 год – 23433,713 тыс. руб. 2016 год – 17377,7 тыс. руб. 2017 год – 16442,713 тыс. руб. 2018 год – 17521,7 тыс. руб. 2019 год – 17741,5 тыс. руб. 2020 год – 29692,0 тыс. руб. 2021 год – 25557,0 тыс. руб. За счет краевого бюджета 318,7 тыс. руб. 2020 год – 318,7 тыс. руб. |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития

соответствующей сферы реализации Подпрограммы

Благоустройство территории - это комплекс мероприятий эстетического состояния городской среды в целом. Благоустройство территории должно соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.

Благоустройство территории включает в себя проведение работ по устройству дренажа и ливневой канализации, строительству детских и спортивных площадок, зон отдыха, техническое обслуживание сетей уличного освещения, , озеленение территорий. В соответствии со статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения городского поселения относятся вопросы организации благоустройства и озеленения территории.

Состояние объектов благоустройства города в настоящее время характеризуется следующими основными показателями:

- общая протяженность сетей уличного освещения 105,4 км;

- общее количество установленных уличных светильников 2434 шт.;

- годовой расход электроэнергии на уличное освещение 835433 кВт час;

- площадь зеленых насаждений всего 8,8 га.

В целях улучшения эстетического облика Новокубанского городского поселения Новокубанского района необходимо комплексное решение проблем благоустройства, которое окажет положительный эффект на состояние улично-дорожной сети, санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания на территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района.

Мероприятия Подпрограммы направлены на формирование комфортной жилищной, инфраструктурной и благоустроенной среды.

Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района является учредителем МУП «Новокубанский городской водоканал» (до 1.01.2015 года МУП трест «НЖКТХ») с 2006 года.

До 01.01.2015 года предприятие было многоотраслевым и оказывало следующие виды услуг:

-водоснабжение

-водоотведение

-вывоз ТБО

-благоустройство и озеленение

-ритуальные услуги.

В связи с созданием нового предприятия МУП «Чистый город» с 1 января 2015 года, в полномочия которого входят сбор и вывоз твердых бытовых отходов, благоустройство городских территорий,  МУП трест «Новокубанскжилкомтепхоз» был переименован в МУП «Новокубанский городской водоканал» и с 1 января 2015 года оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению.

На протяжении многих лет предприятие является убыточным.

Основные убыточные статьи «Электроэнергия», «Материальные затраты».

На убыток повлияли следующие причины:

1. Объемы реализации имеют тенденцию к снижению за счет установки счетчиков холодной воды и снижению нормативов потребления воды.

2. Увеличилась аварийность на сетях и соответственно возросли материальные затраты и увеличились утечки воды.

На обслуживании предприятия находится 163,7 км водопроводных сетей, из них требуют замены 42,3 км. сетей.

3. Фактический удельный расход электроэнергии, по сравнению с предусмотренным в тарифе, выше на 30%. Это связано с высоким уровнем энергоемкости установленного оборудования. Физический износ – 74%.

Для снижения издержек необходимо проведение ряда мероприятий, которые могут привести к снижению расходов по электроэнергии, снижению затрат на проведение аварийно-восстановительных работ (капитальный ремонт сетей, модернизация производства, замена устаревшего оборудования. Данные мероприятия требуют значительных капитальных вложений.

4. На рост затрат также повлияли инфляционные процессы, не нашедшие отражения в тарифе на 2015 год.

На предприятии разработана и утверждена антикризисная программа. Утверждены производственные программы ВКХ на сумму 3255,1 тыс. рублей и Программа по энергосбережению на сумму 183,9 тыс. рублей. Источником финансирования программ являются собственные средства предприятия.

Кроме того, предприятию необходимо провести инвентаризацию кредиторской и дебиторской задолженности.

В целях снижения кредиторской задолженности, администрацией Новокубанского городского поселения Новокубанского района в пределах лимитов бюджетных ассигнований, утвержденных в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год предоставляется субсидия, при условии отсутствия проведения в отношении них процедуры ликвидации, и направления указанных средств на возмещение части затрат, связанных с предоставлением жилищно-коммунальных услуг (в первоочередном порядке на уплату просроченных обязательств – налогов, сборов и иных обязательных платежей).

Утверждение настоящей Подпрограммы даст возможность более эффективно вести в целом благоустройство социально значимых объектов жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства города Новокубанска.

Использование программно-целевого метода для реализации мероприятий подпрограммы позволит целенаправленно и планомерно осуществлять реализацию мероприятий подпрограммы и своевременно координировать действия их исполнителей.

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации Подпрограммы

Повышение уровня благоустройства, озеленения, санитарного состояния города и создание комфортных условий для проживания горожан, привлечение населения города и трудовых коллективов к общегородским мероприятиям по благоустройству.

Обеспечения безопасности жизнедеятельности жителей Новокубанского городского поселения Новокубанского района в рамках организации дорожного движения, а так же снижение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий в ночное время на дорогах общего пользования местного значения, создание комфортных условий для проживания на территории Новокубанского городского поселения.

Приведение в качественное состояние элементов благоустройства города.

Улучшение санитарного и эстетического состояния города.

Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства города.

Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства города.

Бесперебойное и гарантированное удовлетворение потребности населения в части развития систем наружного освещения Новокубанского городского поселения.

Повышение уровня благоустройства на основе комплексного подхода к ремонту существующих установок систем уличного освещения.

Снижение эксплуатационных расходов на содержание систем наружного освещения.

Автоматизация систем управления наружным освещением.

При выполнении намеченных в Подпрограмме мероприятий запланировано достижение целевых показателей, приведенных в Таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение в плановом периоде по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |
|  | Цель | Повышение уровня благоустройства, озеленения, санитарного состояния города и создание комфортных условий для проживания горожан, привлечение населения города и трудовых коллективов к общегородским мероприятиям по благоустройству. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задачи | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства города. Улучшение санитарного и эстетического состояния города. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повышение уровня благоустройства города | га | 8,8 | 8,9 | 9,0 |  | 9,1 |  | 9,2 |  | 9,3 | 9,4 |
| 2 | Увеличение протяженности улиц с системой наружного освещения | км | 1,3 | 1,3 | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 3 | Бесперебойное и гарантированное удовлетворение потребности населения в наружном освещении | км | 45 | 45,4 | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 4 | Устройство детских игровых и спортивных площадок | шт | 2 | 2 | 3 |  | 7 |  | - |  | 2 | 2 |
| 5 | Создание новых зон для отдыха и благоприятных условий для проживания жителей сельского поселения. | зоны | - | - | 1 |  | 1 |  | - |  | 1 | 1 |
| 6 | Ликвидация несанкционированных свалок | М3 | 4992 | 6000 | 10760 |  | 11416 |  | 11450 |  | 11500 | 11550 |
| 7 | Содержание зеленых зон, тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей | км | 39,4 | 39,4 | 39,4 |  | 39,4 |  | 39,4 |  | 39,4 | 39,4 |

Программные мероприятия представлены в таблице 2.

3. Перечень мероприятий Подпрограммы

Таблица 2

| №п/п | Наименование мероприятий |  |  | Источник финанси- рования |  |  |  |  | Объем финанси- рования тыс. руб. |  |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосред ственный результат реализации мероприятий |  | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |
| Благоустройство Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  | Сбор случайного мусора по улицам города (класс мусора 5) |  | всего |  |  | 16301,4 |  |  | 2243,3 |  |  | 2300,0 |  |  | 2350,0 |  | 2400,0 |  | 2108,1 |  | 2300,0 |  | 2600,0 | 38,9км |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 16301,4 |  |  | 2243,3 |  |  | 2300,0 |  |  | 2350,0 |  | 2400,0 |  | 2108,1 |  | 2300,0 |  | 2600,0 |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  | Ликвидация стихийных свалок по городу, в т.ч. КГМ (класс мусора 5) |  | всего |  |  | 5855,1 |  |  | 1983,1 |  |  | 800,0 |  |  | 830,0 |  | 1460,0 |  | 782,0 |  | - |  | - | 6955т |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 5855,1 |  |  | 1983,1 |  |  | 800,0 |  |  | 830,0 |  | 1460,0 |  | 782,0 |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.3 |  |  | Сбор и вывоз крупногабаритного мусора бункеровозами на территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района(класс мусора 5) |  | всего |  |  | 4438,6 |  |  | 0,00 |  |  | 1113,8 |  |  | 1200,00 |  | 1050,0 |  | 1074,8 |  | - |  | - | 35054м3 |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 4438,6 |  |  | 0,00 |  |  | 1113,8 |  |  | 1200,0 |  | 1050,0 |  | 1074,8 |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.4 |  |  | Уборка территории в районе пересечения улиц Первомайская и Пушкина с прилегающей территорией (класс мусора 5) |  | всего |  |  | 529,74 |  |  | 154,74 |  |  | 185,0 |  |  | 190,0 |  | - |  | - |  | - |  | - | 9000м2 |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 529,74 |  |  | 154,74 |  |  | 185,0 |  |  | 190,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.5 |  |  | Снос и обрезка аварийных деревьев, обрезка кустарников |  | всего |  |  | 488,9 |  |  | 250,0 |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | 118,9 |  | 120,0 | 349м3 |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 488,9 |  |  | 250,0 |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | 118,9 |  | 120,0 |  |  |  |
| 1.1.6 |  |  | Устройство, ремонт и закупка материалов для ремонта: детские игровые и спортивные площадки |  | всего |  |  | 895,9 |  |  | 197,9 |  |  | 105,0 |  |  | 210,0 |  | 278,0 |  | - |  | 105,0 |  | - | 21шт |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 895,9 |  |  | 197,9 |  |  | 105,0 |  |  | 210,0 |  | 278,0 |  | - |  | 105,0 |  | - |  |  |  |
| 1.1.7 |  |  | Отлов безнадзорных животных методом иммобилизации в Новокубанском городском поселении Новокубанского района |  | всего |  |  | 2763,6 |  |  | 286,7 |  |  | 290,0 |  |  | 496,9 |  | 590,0 |  | 600,0 |  | - |  | 500,0 | 1674 животных |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 2763,6 |  |  | 286,7 |  |  | 290,0 |  |  | 496,9 |  | 590,0 |  | 600,0 |  | - |  | 500,0 |  |  |  |
| 1.1.8 |  |  | Механизированная побелка деревьев. |  | всего |  |  | 713,1 |  |  | 80,1 |  |  | 90,1 |  |  | 100,1 |  | 103,0 |  | 110,0 |  | 109,8 |  | 120,0 | 1135 дер. |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 713,1 |  |  | 80,1 |  |  | 90,1 |  |  | 100,1 |  | 103,0 |  | 110,0 |  | 109,8 |  | 120,0 |  |  |  |
| 1.1.9 |  |  | Срезка кустарников и мелколесья бульдозером |  | всего |  |  | 90,0 |  |  | 90,0 |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2400м2 |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 90,0 |  |  | 90,0 |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.10 |  |  | Кошение сорной растительности тракторной косилкой на территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района. |  | всего |  |  | 2484,607 |  |  | 161,6 |  |  | 170,0 |  |  | 335,407 |  | 350,0 |  | 470,1 |  | 497,5 |  | 500,0 | 723,3га |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 2484,607 |  |  | 161,6 |  |  | 170,0 |  |  | 335,407 |  | 350,0 |  | 470,1 |  | 497,5 |  | 500,0 |  |  |  |
| 1.1.11 |  |  | Полив деревьев на территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района. |  | всего |  |  | 50,0 |  |  | 0,00 |  |  | - |  |  | - |  | - |  | 50,0 |  | - |  | - | 181 дерево |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 50,0 |  |  | 0,00 |  |  | - |  |  | - |  | - |  | 50,0 |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.12 |  |  | Очистка щитов объявлений на территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  | всего |  |  | 12,8 |  |  | 12,8 |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 26 щитов |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 12,8 |  |  | 12,8 |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.13 |  |  | Закупка электротоваров для нужд Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  | всего |  |  | 78,0 |  |  | 78,0 |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 60 светильников и лампочек |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 78,0 |  |  | 78,0 |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.14 |  |  | Приобретение малых архитектурных форм |  | всего |  |  | 1000,0 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | 1000,0 |  | - | 1 стела |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 1000,0 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | 1000,0 |  | - |  |  |  |
| 1.1.15 |  |  | Ремонт памятника М.Ю. Лермонтову по ул. Лермонтова в г. Новокубанске |  | всего |  |  | 308,776 |  |  | - |  |  | - |  |  | 308,776 |  | - |  | - |  | - |  | - | 1 постамент |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 308,776 |  |  | - |  |  | - |  |  | 308,776 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.16 |  |  | Оплата за дополнительно отводимые стоки, поступающие в канализационную систему с поверхности асфальтированных участков на территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  | всего |  |  | 16764,1 |  |  | 824,9 |  |  | 2323,4 |  |  | 2441,0 |  | 2706,8 |  | 2884,3 |  | 2736,7 |  | 2847,0 | 19075,3м3 |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского район |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 16764,1 |  |  | 824,9 |  |  | 2323,4 |  |  | 2441,0 |  | 2706,8 |  | 2884,3 |  | 2736,7 |  | 2847,0 |  |  |  |
| 1.1.17 |  |  | Коммунально-бытовое оборудование для промежуточного хранения и транспортировки отходов |  | всего |  |  | 46,0 |  |  |  |  |  | 46,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 46,0 |  |  |  |  |  | 46,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.18 |  |  | Субсидия муниципальным унитарным предприятиям, оказывающим услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |  | всего |  |  | 10000,0 |  |  | 9100,0 |  |  | 900,0 |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского район |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 10000,0 |  |  | 9100,0 |  |  | 900,0 |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.19 |  |  | Дератизация, дезинсекция территорий от блох, клещей, прибрежной зоны водоемов от личинок комара |  | местный бюджет |  |  | 928,9 |  |  | 165,3 |  |  | 45,0 |  |  | 136,5 |  | 167,0 |  | 115,1 |  | 150,0 |  | 150,0 | 10 кв.м. |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского район |
| 1.1.20 |  |  | Прочие мероприятия |  | местный бюджет |  |  | 498,693 |  |  | - |  |  | 15,3 |  |  | 99,593 |  | 213,8 |  | - |  | - |  | 170,0 |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского район |
| 1.1.21 |  |  | Текущий ремонт пешеходных мостов в г. Новокубанске |  | всего |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  | 8 мостов |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского район |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.22 |  |  | Очистка дренажной сети протяженностью 14278 м в г. Новокубанске |  | Всего |  |  | 211,637 |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,837 |  | 48,6 |  | 50,0 |  | 3,2 |  | - |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского район |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 211,637 |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,837 |  | 48,6 |  | 50,0 |  | 3,2 |  | - |  |  |  |
| 1.1.23 |  |  | Благоустройство территории по ул. Первомайской в районе многоквартирного дома №95 |  | Всего |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  | 8 светильников, 4 скамьи, 4 урны |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского район |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.24 |  |  | Ремонт объемных букв и цифр со встроенной неоновой подсветкой, в количестве 27шт., расположенные на пересечении улиц Парковая и Первомайская |  | Всего |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  | 11 букв 4 цифры |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского район |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.25 |  |  | Приобретение снегоубощика |  | Всего |  |  | 55,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,0 |  |  |  |  | 1шт |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского район |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 55,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.26 |  |  | Услуги автогидроподъемника |  | Местный бюджет |  |  | 261,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,0 |  | 100,0 |  | 65,0 |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского район |
| 1.1.27 |  |  | Услуги экскаватора |  | Местный бюджет |  |  | 374,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,3 |  | 223,0 |  | 100,0 |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского район |
| 1.1.28 |  |  | Приобретение деревьев, кустарников и других зеленых насождений |  | Местный бюджет |  |  | 954,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304,8 |  | 300,0 |  | 350,0 |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского район |
| 1.1.29 |  |  | Установка контейнеров для разделительного мусора с обустройством контейнерной площадки |  | Всего |  |  | 346,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,8 |  | 200,0 |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского район |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 346,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,8 |  | 200,0 |  |  |  |
| 1.1.30 |  |  | Поощрение победителей краевого конкурса на звание "Лучший орган территориального общественного самоуправления" (Изготовление и установка сцены по адресу Краснодарский край,г.Новокубанск, Новокубанский район, пересечение ул. Нева и ул. Шевченко) |  | Всего |  |  | 834,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834,4 |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского район |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  | 318,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 318,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 515,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 515,7 |  |  |  |  |  |
| 1.1.31 |  |  | Предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию на приобретение основных средств |  | Всего |  |  | 7200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7200,0 |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского район |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 7200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7200,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.32 |  |  | Ремонт прилегающей площади административного здания по ул. Первомайской №151 в г. Новокубанске. |  | Всего |  |  | 183,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183,2 |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского район |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 183,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183,2 |  |  |  |  |  |
| 1.1.33 |  |  | Приобретение парковых лавок и урн |  | Всего |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 500,0 |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского район |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 500,0 |  |  |  |
| 1.1.34 |  |  | Ремонт малой архитектурной формы "Сухой фонтан" на площади 0,5 га по ул. Красная в г. Новокубанске Новокубанского района Краснодарского края» |  | Всего |  |  | 120,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,9 |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского район |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 120,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,9 |  |  |  |  |  |
| 1.1.35 |  |  | Ремонт прилегающей территории по ул. Первомайской №120 в г. Новокубанске. |  | Всего |  |  | 80,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,5 |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского район |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 80,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,5 |  |  |  |  |  |
| 1.1.36 |  |  | Сбор и вывоз стихийных свалок, не относящихся к ТКО, бункеровозами на территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района (класс мусора 5) |  | Всего |  |  | 850,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  | 500,0 |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского район |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 850,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  | 500,0 |  |  |  |
| 1.1.37 |  |  | Ремонт прилегающей территории по ул. Первомайской №134 в г. Новокубанске. |  | Всего |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского район |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  | 77070,753 |  |  | 15628,44 |  |  | 8383,6 |  |  | 8808,113 |  | 9617,2 |  | 8751,5 |  | 17159,9 |  | 8722,0 |  |  |  |
| Содержание городского действующего кладбища, расположенного по адресу: примерно в 800м по направлению на юго-запад от ориентира Новокубанский район, г. Новокубанск, пересечение ул. Советской и ул. 8-го Марта, расположенного за пределами участка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.38 |  |  | Ликвидация стихийных свалок на кладбище (класс мусора 5) |  |  | всего |  | 116,67 |  | 116,67 |  |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  | 2030м3 | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 116,67 |  | 116,67 |  |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 1.1.39 |  |  | Кошение сорной растительности тракторной косилкой и ручной газонокосилкой |  |  | всего |  | 43,903 |  | 43,903 |  |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  | 2,95га | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 43,903 |  | 43,903 |  |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  | 160,573 |  | 160,573 |  |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Уличное освещение Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.40 |  | Техническое обслуживание уличного освещения Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |  |  | всего | 1840,0 |  |  | 870,0 |  |  |  |  | 970,0 |  | - |  | - | - |  |  | - | - |  |  | 45км | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1840,0 |  |  | 870,0 |  |  |  |  | 970,0 |  | - |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 1.1.41 |  | Ремонт систем наружного освещения Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |  |  | всего | 425,0 |  |  | 215,4 |  |  |  |  | 209,6 |  | - |  | - | - |  |  | - | - |  |  | 10,7км | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 425,0 |  |  | 215,4 |  |  |  |  | 209,6 |  | - |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 1.1.42 |  | Активное электроснабжение (уличное освещение и стела) |  |  |  | всего | 67023,3 |  |  | 5999,3 |  |  |  |  | 7555,0 |  | 7382,0 |  | 7882,0 | 8850,0 |  |  | 12680,0 | 16675,0 |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 67023,3 |  |  | 5999,3 |  |  |  |  | 7555,0 |  | 7382,0 |  | 7882,0 | 8850,0 |  |  | 12680,0 | 16675,0 |  |  |  |  |
| 1.1.43 |  | Техническое обслуживание малых архитектурных форм |  |  |  | всего | 130,0 |  |  | 130,0 |  |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - | - |  |  | 5 объектов | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 130,0 |  |  | 130,0 |  |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 1.1.44 |  | Технологическое присоединение |  |  |  | всего | 671,5 |  |  | - |  |  |  |  | 116,5 |  | 120,0 |  | 15,0 | 140,0 |  |  | 120,0 | 160,0 |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 671,5 |  |  | - |  |  |  |  | 116,5 |  | 120,0 |  | 15,0 | 140,0 |  |  | 120,0 | 160,0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  | 70089,8 |  |  | 7214,7 |  |  |  |  | 8851,1 |  | 7502,0 |  | 7897,0 | 8990,0 |  |  | 12800,0 | 16835,0 |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  | 147321,126 |  |  | 23003,713 |  |  |  |  | 17234,7 |  | 16310,113 |  | 17514,2 | 17741,5 |  |  | 29959,9 | 25557,0 |  |  |  |  |
| 1.1.45 |  | Строительный контроль |  |  |  |  | 763,9 |  |  | 430,0 |  |  |  |  | 143,0 |  | 132,6 |  | 7,5 | - |  |  | 50,8 | - |  |  |  |  |
|  |  | Всего по подпрограмме «Благоустройство» |  |  |  |  | 148085,026 |  |  | 23433,713 |  |  |  |  | 17377,70 |  | 16442,713 |  | 17521,7 | 17741,5 |  |  | 30010,7 | 25557,0 |  |  |  |  |

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

При планировании ресурсного обеспечения Подпрограммы учитывалась ситуация в финансово-бюджетной сфере как на федеральном, так и на региональном уровнях, высокая экономическая и социально-демографическая значимость проблемы.

Привлечение федеральных и краевых средств не планируется.

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 148085,026 тыс. руб., в том числе по годам:

(тыс. рублей)

| Годы | Всего | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего в 2015-2021 годах | 148085,026 |  | 318,7 | 147766,326 |
| 2015 | 23433,713 |  |  | 23433,713 |
| 2016 | 17377,70 |  |  | 17377,70 |
| 2017 | 16442,713 |  |  | 16442,713 |
| 2018 | 17521,7 |  |  | 17521,7 |
| 2019 | 17741,5 |  |  | 17741,5 |
| 2020 | 30010,7 |  | 318,7 | 29692,0 |
| 2021 | 25557,0 |  |  | 25557,0 |

5. Механизм реализации Подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы предполагает закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд за счёт средств местного бюджета в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Координатор Подпрограммы в процессе реализации Подпрограммы:

организует реализацию Подпрограммы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, иных исполнителей отдельных мероприятий Подпрограммы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в Подпрограмму и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов координаторов Подпрограммы, иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной программы, включенных в муниципальной программу (подпрограммы);

проводит оценку эффективности Подпрограммы;

готовит годовой отчет о ходе реализации Подпрограммы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Подпрограммы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах Подпрограммы на официальном сайте в сети "Интернет".

Текущее управление подпрограммой муниципальной программы осуществляют ее координаторы.

Контроль за выполнением Подпрограммы осуществляет Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района.

Исполняющий обязанности

главы Новокубанского городского поселения

Новокубанского района                                                                                                                                                                                  А.Е. Ворожко