Приложение № 2

к муниципальной программе

Новокубанского городского поселения

Новокубанского района

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

на 2015-2021 годы

Паспорт

Подпрограмма «Развитие водоснабжения и водоотведения» на 2015–2021годы

| Координатор Подпрограммы | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
| Цели Подпрограммы | Развитие систем водоснабжения и водоотведения Новокубанского городского поселения, проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения и водоотведения. Повышение качества коммунальных услуг: - обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - улучшение экологической ситуации на территории города; - увеличение мощности и пропускной способности систем коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи Подпрограммы | Снижение темпов износа, обеспечение надежности функционирования водопроводно-канализационных коммуникаций, повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспеченности населения водой питьевого качества. В результате реализации Подпрограммы планируется достигнуть снижения потерь воды в сетях. |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | Развитие систем водоснабжения Новокубанского городского поселения, проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения и водоотведения. Увеличение количества отремонтированных сетей водоснабжения на 2994 м, водоотведения на 887 м. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2015-2021 годы, этапы не предусмотрены |
| Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 80032,0 тыс. руб., в т.ч.: 2015 год – 700,0 тыс. руб. 2016 год – 1960,90 тыс. руб. 2017 год – 3277,2 тыс. руб. 2018 год – 2299,6 тыс. руб. 2019 год – 1370,0 тыс. руб. 2020 год – 6691,0 тыс. руб. 2021 год – 63733,3 тыс. руб. В т.ч. за счет местного бюджета 27984,8 тыс. руб., в т.ч.: 2015 год – 700,0 тыс. руб. 2016 год – 1960,9 тыс. руб. 2017 год – 3277,2 тыс. руб. 2018 год – 2299,6 тыс. руб. 2019 год – 1370,0 тыс. руб. 2020 год – 6691,0 тыс. руб. 2021 год – 11686,1 тыс. руб. За счет федерального бюджета 49965,3 тыс. руб. 2021 год – 49965,3 тыс. руб. За счет краевого бюджета 2081,9 тыс. руб. 2021 год – 2081,9 тыс. руб. |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития

соответствующей сферы реализации Подпрограммы

Сложившаяся ситуация в сфере водоснабжения и водоотведения препятствует формированию социально-экономических условий для устойчивого развития муниципальных образований Краснодарского края.

Исходя из задач социально-экономического развития Российской Федерации и Краснодарского края на ближайший период и среднесрочную перспективу для преодоления критического положения в сфере социального развития необходимо проведение упреждающих мероприятий.

Основными проблемными вопросами по обеспечению водой потребителей является необходимость реконструкции аварийных и строительства новых объектов водоснабжения (сетей водопровода, артезианских скважин, станций очистки и обеззараживания воды, резервуаров запаса чистой воды, водонапорных башен, водопроводных насосных станций).

Из-за физического износа 45 процентов очистных сооружений канализации (далее - ОСК) требуют проведения капитального ремонта, так как они не обеспечивают необходимого уровня качества очистки сточных вод, что приводит к ухудшению экологической обстановки на территории края.

Низкий уровень внешних и внутренних инвестиций не обеспечивает своевременного выполнения капитального ремонта основных фондов организаций жилищно-коммунального хозяйства и приводит к дальнейшему снижению надежности работы коммунальных систем. В результате увеличивается количество аварий и повреждений на один километр сетей, что не только является негативным социальным фактором, но и увеличивает затраты на восстановление основных фондов.

Для технического оснащения и перевооружения организаций жилищно-коммунального хозяйства требуются значительные финансовые ресурсы, которых отрасль не имеет. Низкие показатели финансово-хозяйственной деятельности организаций коммунального комплекса не позволяют решать вопросы привлечения кредитных ресурсов. В сложившейся ситуации решить проблему финансирования технического переоснащения организаций жилищно-коммунального хозяйства без государственной поддержки практически невозможно.

Состояние объектов водоснабжения и водоотведения в настоящее время характеризуется следующими основными показателями:

Общая протяженность водопроводных сетей Новокубанского городского поселения 116,8 км, в том числе в ветхом состоянии 49,0 км, в среднем в год происходит 642 аварии на сетях.

Общая протяженность сетей водоотведения 27,7 км, в том числе в ветхом состоянии 5,7 км.

Проведение комплекса мероприятий позволит обеспечить гарантии по качественному предоставлению населению коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению.

Прогноз развития:

- расширение возможностей коммунальных служб Новокубанского городского поселения Новокубанского района (МУП «Новокубанский городской водоканал») по оказанию услуг населению по водоснабжению и водоотведению

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации Подпрограммы

Развитие систем водоснабжения  Новокубанского городского поселения, проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения и водоотведения.

Повышение качества коммунальных услуг:

- обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;

- улучшение экологической ситуации на территории города;

- увеличение мощности и пропускной способности систем коммунальной инфраструктуры.

Расширение возможностей коммунальных служб Новокубанского городского поселения Новокубанского района (МУП «Новокубанский городской водоканал») по оказанию услуг населению по водоснабжению и водоотведению.

При выполнении намеченных в Подпрограмме мероприятий запланировано достижение целевых показателей, приведенных в Таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение в плановом периоде по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год | 2021 год |  |
| 1 | Цель | Развитие систем водоснабжения Новокубанского городского поселения, проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения и водоотведения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задачи | Снижение темпов износа, обеспечение надежности функционирования водопроводно-канализационных коммуникаций, повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспеченности населения водой питьевого качества. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Увеличение количества отремонтированных сетей водоснабжения, улучшение качества питьевой воды | м | 86,0 | 408,0 | 994,3 | 469,0 |  |  | 500,0 | 531,0 |  | 562,0 |
| 1.1.3 | Увеличение количества отремонтированных сетей водоотведения | м | 67,0 | 88,0 | - | 302,0 |  |  | 150,0 | 159,0 |  | 167,0 |
|  | Развитие систем водоснабжения Новокубанского городского поселения, проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения | объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

3. Перечень мероприятий Подпрограммы

Программные мероприятия представлены в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Источник финансирования | Объем финансирования тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  | Непосред- ственный результат реализации мероприятий | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1.1 | Замена внутренних разводящих сетей и запорно-регулировочной арматуры на насосной станции 2-ого подъема мкр. РосНИИТиМ |  | всего | 280,4 | 280,4 | - | - | - | - | - | - | 1 объект | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 280,4 | 280,4 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.2 | Текущий ремонт наружных канализационных сетей |  | Всего | 2240,4 | 152,1 | 1040,8 | - | 1047,5 | - | - | - | 886 м отремонтированных сетей | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 2240,4 | 152,1 | 1040,8 | - | 1047,5 | - | - | - |  |  |
| 1.1.3 | Текущий ремонт наружных водопроводных сетей |  | Всего | 2675,8 | 55,8 | 264,1 | 2355,9 | - | - | - | - | 2994 м отремонтированных сетей | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 2675,8 | 55,8 | 264,1 | 2355,9 | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.4 | Приобретение преобразователей частоты на артезианских скважинах |  | Всего | 111,2 | - | 111,2 | - | - | - | - | - | 6шт | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 111,2 | - | 111,2 | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.5 | Мероприятия для доведения качества подаваемой воды до соответствия нормам: Установка ОВД-40 УФ обеззараживания питьевой воды |  | Всего | 168,0 | - | 168,0 | - | - | - | - | - | 1 установка | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 168,0 | - | 168,0 | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.6 | Текущий ремонт артезианских скважин №1, №5, №10 в г. Новокубанске |  | всего | 1166,3 | - | 341,0 | 450,0 | 375,3 | - | - | - | 3 объекта | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  |  | краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1166,3 | - | 341,0 | 450,0 | 375,3 | - | - | - |  |  |
| 1.1.7 | Предоставление субсидий на приобретение установки насосной гидродинамической кавитационной очистки канализационных систем |  | всего | 404,0 |  |  | 404,0 |  |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 404,0 |  |  | 404,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 |  | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение части затрат на закупку материалов на ремонт водопроводных и канализационных сетей муниципальным унитарным предприятиям | всего | 2578,5 |  |  |  | 846,3 | 792,2 | 440,0 | 500,0 | 1,3км трубы | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 2578,5 |  |  |  | 846,3 | 792,2 | 440,0 | 500,0 |  |  |
| 1.1.9 |  | Предоставление субсидии МУП «Новокубанский городской водоканал» на финансовое обеспечение части затрат на ремонт артезианских скважин №11 пересечение ул. Тимирязева и ул. Дунаевского, №12 по ул. Советской, №53-87 между улицами Победы, Щорса и Пионерской | всего | 500,0 |  |  |  |  | 500,0 |  |  | 3 скажины | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 500,0 |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |
| 1.1.10 |  | Проектно-изыскательские работы по объекту: «Реконструкция водопроводных очистных сооружений производительностью 4,8 тыс.м3/сут. в г. Новокубанске Новокубанского района Краснодарского края» , I этап | всего | 4720,0 |  |  |  |  |  | 4720,0 |  | 1 объект | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 4720,0 |  |  |  |  |  | 4720,0 |  |  |  |
| 1.1.11 |  | Предоставление субсидии МУП «Новокубанский городской водоканал» на финансовое обеспечение части затрат на ремонт артезианских скважин: Артезианская скважина № 6 Краснодарский кр., г.Новокубанск, относительно ориентира на расстоянии 250м на юго-запад от берега реки Кубань, в 115м на запад от пересечения ул.Паромная и ул.Ленина; Артезианская скважина №8 Краснодарский кр., г.Новокубанск, на север от г. Новокубанска, в 160м на запад от берега реки Кубань, в 130м от пересечения ул. Паромная и ул. Ленина; Артезианская скважина №10 Краснодарский кр., г.Новокубанск, пересечение ул. Тимирязева и ул. Клубной Артезианская скважина № 1 Краснодарский кр., г.Новокубанск, примерно в 750м от ориентира по направлению на север. Ориентир перекресток ул. Первомайской и ул. Фрунзе, высота 110м; Артезианская скважина для хозяйственно-питьевого водоснабжения, Краснодарский кр., г. Новокубанск, по смежеству с северо-восточной стороной земельного участка по ул. Парковая,26, высота 131,5м; Скважина глубинная №12, Краснодарский кр., г. Новокубанск, ул. Советская,130м. | всего | 1360,0 |  |  |  |  |  | 500,0 | 860,0 | 6 скважин | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1360,0 |  |  |  |  |  | 500,0 | 860,0 |  |  |
| 1.1.12 |  | Технологическое присоединение по объекту: «Реконструкция водопроводных очистных сооружений производительностью 4,8 тыс.м3/сут. в г. Новокубанске Новокубанского района Краснодарского края» , I этап | всего | 158,8 |  |  |  |  | 77,8 | 81,0 |  | 1 генератор | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 158,8 |  |  |  |  | 77,8 | 81,0 |  |  |  |
| 1.1.13 |  | Реконструкция водопроводных очистных сооружений производительностью 4,8 тыс.м3/сут. в г. Новокубанске Новокубанского района Краснодарского края , I этап, в том числе строительный надзор | всего | 60873,3 |  |  |  |  |  |  | 60873,3 | 1 объект | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  |  | федеральный бюджет | 49965,3 |  |  |  |  |  |  | 49965,3 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 2081,9 |  |  |  |  |  |  | 2081,9 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет (софинансирование) | 2739,3 |  |  |  |  |  |  | 2739,3 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 6086,8 |  |  |  |  |  |  | 6086,8 |  |  |
| 1.1.14 |  | Предоставление субсидии на выполнение проекта зон санитарной охраны водозаборных сооружений МУП «Новокубанский городской водоканал» | всего | 500,0 |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 500,0 |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |
| 1.1.15 |  | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение части затрат на приобретение техники муниципальным унитарным предприятиям | всего | 450,0 |  |  |  |  |  | 450,0 |  | 1 единица | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 450,0 |  |  |  |  |  | 450,0 |  |  |  |
| 1.1.16 |  | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на уплату кредиторской задолженности за топливо-энергетические ресурсы | всего | 1500,0 |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1500,0 |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |
|  |  | Итого |  | 79686,7 | 488,3 | 1925,1 | 3209,9 | 2269,1 | 1370,0 | 6691,0 | 63733,3 |  |  |
| 1.1.17 |  | Коммунальные услуги |  | 200,0 | 200,0 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.18 |  | Строительный надзор |  | 145,3 | 11,7 | 35,8 | 67,3 | 30,5 | - | - | - |  |  |
|  |  | Всего |  | 80032,0 | 700,0 | 1960,9 | 3277,2 | 2299,6 | 1370,0 | 6691,0 | 63733,3 |  |  |

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

При планировании ресурсного обеспечения Подпрограммы учитывалась ситуация в финансово-бюджетной сфере как на федеральном, так и на региональном уровнях, высокая экономическая и социально-демографическая значимость проблемы.

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 80032,0 тыс. руб.

В соответствии с федеральным проектом «Чистая вода» государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 №1710, в части повышения качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, развитие систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Краснодарского края  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 №967 предусмотрены средства в 2021г. на реконструкцию водопроводных очистных сооружений производительностью 4,8 тыс.м3/сут. в                          г. Новокубанске Новокубанского района Краснодарского края , I этап из федерального бюджета в сумме 49965,3тыс. руб., из краевого бюджета в сумме 2081,9 тыс. рублей.

Общий планируемый объем финансирования Подпрограммы будет уточняться в зависимости от принятых решений об объемах выделенных средств.                                                                                                                                                                                      (тыс. рублей)

| Годы | Всего | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего в 2015-2021 годах | 80032,0 | 49965,3 | 2081,9 | 27984,8 |
| 2015 | 700,0 | - | - | 700,0 |
| 2016 | 1960,9 | - | - | 1960,9 |
| 2017 | 3277,2 | - | - | 3277,2 |
| 2018 | 2299,6 | - | - | 2299,6 |
| 2019 | 1370,0 | - | - | 1370,0 |
| 2020 | 6691,0 | - | - | 6691,0 |
| 2021 | 63733,3 | 49965,3 | 2081,9 | 11686,1 |

5. Механизм реализации Подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы предполагает закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд за счёт средств местного бюджета в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Координатор Подпрограммы в процессе реализации Подпрограммы:

организует реализацию Подпрограммы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, иных исполнителей отдельных мероприятий Подпрограммы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в Подпрограмму и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов координаторов подпрограммы, иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной программы, включенных в муниципальной программу (подпрограммы);

проводит оценку эффективности Подпрограммы;

готовит годовой отчет о ходе реализации Подпрограммы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Подпрограммы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах Подпрограммы на официальном сайте в сети "Интернет".

Текущее управление подпрограммой муниципальной программы осуществляют ее координаторы.

Контроль за выполнением Подпрограммы осуществляет отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи Новокубанского городского поселения Новокубанского района.

Исполняющий обязанности

главы Новокубанского городского поселения

Новокубанского района                                                                                                                                                                           А.Е. Ворожко