Приложение

к постановлению администрации

Новокубанского городского

поселения Новокубанского района

от «___» _________2021 года №___

«Приложение

к постановлению администрации

Новокубанского городского

поселения Новокубанского района

от «30» октября 2014 года № 1003

Паспорт

Муниципальной программы Новокубанского городского поселения Новокубанского района

«Развитие жилищно – коммунального хозяйства» на 2015–2021 годы

| Координатор муниципальной программы | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
| --- | --- |
| Координатор подпрограмм муниципальной программы | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
| Участники муниципальной программы | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
| Подпрограммы муниципальной Программы | «Развитие водоснабжения и водоотведения» на 2015-2021 годы «Благоустройство территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района» на 2015-2021 годы «Газификация Новокубанского городского поселения Новокубанского района» на 2015 – 2021 годы. |
| Ведомственные целевые программы | Не предусмотрены |
| Отдельные мероприятия программы | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области жилищно-коммунального хозяйства; Подготовка к осенне-зимнему периоду; Прочие мероприятия |
| Цели муниципальной программы | Развитие систем водоснабжения Новокубанского городского поселения, проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения. Повышение качества коммунальных услуг. Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры. Улучшение экологической ситуации на территории города. Увеличение мощности и пропускной способности систем коммунальной инфраструктуры. Повышение уровня благоустройства, озеленения, санитарного состояния города и создание комфортных условий для проживания горожан, привлечение населения города и трудовых коллективов к общегородским мероприятиям по благоустройству. Комплексное развитие газификации Новокубанского городского поселения Новокубанского района, формирование условий для стабильного экономического развития и повышения экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности города посредством создания необходимой инфраструктуры, благоприятной среды для развития предпринимательской деятельности и улучшения инвестиционного климата в реализации проектов, обеспечивающих достижение устойчивых темпов развития экономики городского поселения, роста доходов местных бюджетов, повышения жизненного уровня населения. Улучшение показателей эффективности функционирования системы теплоснабжения и обеспечение устойчивой работы тепло-энергетического комплекса Новокубанского городского поселения Новокубанского района. |
| Задачи муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства города, приведение в качественное состояние элементов благоустройства города, улучшение санитарного и эстетического состояния города, озеленение территории города, организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства города, привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства города. Снижение темпов износа, обеспечение надежности функционирования водопроводно-канализационных коммуникаций, повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспеченности населения водой питьевого качества. В результате реализации Программы планируется достигнуть снижения потерь воды в сетях. Наращивание темпов газификации с учетом максимальной загрузки действующих газопроводов-отводов, расширение газовых сетей и систем газоснабжения для создания основы по 100-процентной газификации города природным газом; разработка и внедрение экономичных, ресурсосберегающих технологий и оборудования для строительства; оживление производства в смежных отраслях экономики и, как следствие, создание новых рабочих мест. Бесперебойная работа объектов теплового хозяйства, улучшение технического состояния тепловых сетей и оборудования, повышение качества и надежности теплоснабжения. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства и улучшение эстетического состояния территории города; Бесперебойное и гарантированное удовлетворение потребности населения в наружном освещении; Увеличение протяженности улиц с системой наружного освещения; Устройство детских игровых и спортивных площадок; Создание новых зон для отдыха и благоприятных условий для проживания жителей сельского поселения; Ликвидация несанкционированных свалок; Содержание зеленых зон, тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей. Увеличение количества отремонтированных сетей водоснабжения, улучшение качества питьевой воды; Увеличение количества отремонтированных сетей водоотведения; Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды. Протяженность построенных газопроводов; Количество газифицируемых домов; Проектно-сметная документация. Количество модернизированных объектов теплоснабжения; Отношение объемов средств местного бюджета, использованных подведомственными организациями на исполнение денежных обязательств, к общему объему средств местного бюджета, предусмотренных подведомственным учреждениям в целях реализации муниципальной программы. |
| Этапы и сроки реализации | Реализуется с 2015года по 2021 год, этапы не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 505462,726 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 24396,813 тыс. руб. 2016 год – 30818,2 тыс. руб. 2017 год – 33616,013 тыс. руб. 2018 год – 91543,5 тыс. руб. 2019 год – 94279,4 тыс. руб. 2020 год – 99151,8 тыс. руб. 2021 год – 131657,0 тыс. руб. В т.ч. за счет местного бюджета 342072,826 тыс. руб., в т.ч.: 2015 год – 24396,813 тыс. руб. 2016 год – 30818,2 тыс. руб. 2017 год – 33616,013 тыс. руб. 2018 год – 42189,6 тыс. руб. 2019 год – 49892,6 тыс. руб. 2020 год – 81549,8 тыс. руб. 2021 год – 76870,5 тыс. руб. За счет федерального бюджета 49965,3 тыс. руб. 2021 год – 49965,3 тыс. руб. За счет краевого бюджета 113424,6 тыс. руб. 2018год – 49353,9 тыс. руб. 2019год - 44386,8тыс. руб. 2020 год – 17602,0 тыс. руб. 2021 год – 2081,9 тыс. руб. Подпрограмма «Развитие водоснабжения и водоотведения» на 2015-2021 годы. Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 80032,0 тыс. руб. 2015 год – 700,0 тыс. руб. 2016 год – 1960,90 тыс. руб. 2017 год – 3277,2 тыс. руб. 2018 год – 2299,6 тыс. руб. 2019 год – 1370,0 тыс. руб. 2020 год – 6691,0 тыс. руб. 2021 год – 63733,3 руб. В т.ч. за счет местного бюджета 27984,8 тыс. руб. 2015 год – 700,0 тыс. руб. 2016 год – 1960,9 тыс. руб. 2017 год – 3277,2 тыс. руб. 2018 год – 2299,6 тыс. руб. 2019 год – 1370,0 тыс. руб. 2020 год – 6691,0 тыс. руб. 2021 год – 11686,1 тыс. руб. За счет федерального бюджета 49965,3 тыс. руб. 2021 год – 49965,3 тыс. руб. За счет краевого бюджета 2081,9 тыс. руб. 2021 год – 2081,9 тыс. руб. Подпрограмма «Благоустройство территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района» на 2015-2021 годы. Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 148085,026 тыс. руб., в т.ч.: 2015 год – 23433,713 тыс. руб. 2016 год – 17377,70 тыс. руб. 2017 год – 16442,713 тыс. руб. 2018 год – 17521,7 тыс. руб. 2019 год – 17741,5 тыс. руб. 2020 год – 30010,7 тыс. руб. 2021 год – 25557,0 тыс. руб. В т.ч. за счет местного бюджета 147766,326 тыс. руб., в т.ч.: 2015 год – 23433,713 тыс. руб. 2016 год – 17377,7 тыс. руб. 2017 год – 16442,713 тыс. руб. 2018 год – 17521,7 тыс. руб. 2019 год – 17741,5 тыс. руб. 2020 год – 29692,0тыс. руб. 2021 год – 25557,0 тыс. руб. За счет краевого бюджета 318,7 тыс. руб. 2020 год – 318,7 тыс. руб. Подпрограмма «Газификация Новокубанского городского поселения Новокубанского района» на 2015 – 2021 годы. Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 3356,5 тыс. руб., в том числе 2015 год – 263,1 тыс. руб. 2016 год – 0,00 тыс. руб. 2017 год – 0,00 тыс. руб. 2018 год – 0,0 тыс. руб. 2019 год – 0,0 тыс. руб. 2020 год – 0,0 тыс. руб. 2021 год – 3093,4 тыс. руб. Отдельные мероприятия программы Общий объем финансирования отдельных мероприятий программы 273989,2 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 0,00 тыс. руб. 2016 год – 11479,6 тыс. руб. 2017 год – 13896,1 тыс. руб. 2018 год – 71722,2 тыс. руб. 2019 год – 75167,9 тыс. руб. 2020 год – 62450,1 тыс. руб. 2021 год – 39273,3 тыс. руб. В т.ч. за счет местного бюджета 162965,2 тыс. руб., в т.ч.: 2015 год – 0,00 тыс. руб. 2016 год – 11479,6 тыс. руб. 2017 год – 13896,1 тыс. руб. 2018 год – 22368,3 тыс. руб. 2019 год – 30781,1 тыс. руб. 2020 год – 45166,8 тыс. руб. 2021 год – 39273,3 тыс. руб. За счет краевого бюджета 111024,0 тыс. руб., в т. ч.: 2018 год – 49353,9 тыс. руб. 2019 год – 44386,8 тыс. руб. 2020 год – 17283,3 тыс. руб. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи Новокубанского городского поселения Новокубанского района |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Благоустройство территории - это комплекс мероприятий эстетического состояния городской среды в целом. Благоустройство территории должно соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.

Благоустройство территории включает в себя проведение работ по устройству дренажа и ливневой канализации, лестниц, строительству детских и спортивных площадок, зон отдыха, реконструкцию подпорных стен, озеленение территорий. В соответствии со статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения городского поселения относятся вопросы организации благоустройства и озеленения территории.

За последние годы из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок резко ухудшилось состояние зеленых насаждений, растущих на территории города. Ситуация осложняется тем, что значительная часть зеленых насаждений достигла состояния естественного старения и требуется особый уход за ними, либо замена их новыми насаждениями. Ежегодная потребность в сносе аварийных насаждений составляет более 1000 деревьев. Для поддержания зеленых насаждений в условиях городской среды в удовлетворительном состоянии и предотвращения аварийных ситуаций, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по текущему содержанию зеленых насаждений. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев ценных пород и декоративных кустарников.

Состояние объектов благоустройства города в настоящее время характеризуется следующими основными показателями:

- общая протяженность сетей уличного освещения 105,4 км;

- общее количество установленных уличных светильников 2434 шт.;

- годовой расход электроэнергии на уличное освещение 835433 кВт час;

- площадь зеленых насаждений всего 8,8 га.

В целях улучшения эстетического облика Новокубанского городского поселения Новокубанского района необходимо комплексное решение проблем благоустройства, которое окажет положительный эффект на состояние улично-дорожной сети, санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания на территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района.

Состояние объектов водоснабжения и водоотведения в настоящее время характеризуется следующими основными показателями:

- общая протяженность водопроводных сетей Новокубанского городского поселения 116,8км, в том числе в ветхом состоянии 49,0км, в среднем в год происходит 642 аварии на сетях.

- общая протяженность сетей водоотведения 27,7км, в том числе в ветхом состоянии 5,7км.

Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района является учредителем МУП «Новокубанский городской водоканал» (до 1.01.2015 года МУП трест «НЖКТХ») с 2006 года.

До 01.01.2015 года предприятие было многоотраслевым и оказывало следующие виды услуг:

-водоснабжение

-водоотведение

-вывоз ТБО

-благоустройство и озеленение

- ритуальные услуги.

В связи с созданием нового предприятия МУП «Чистый город» с 1 января 2015 года, в полномочия которого входят сбор и вывоз твердых бытовых отходов, благоустройство городских территорий,  МУП трест «Новокубанскжилкомтепхоз» был переименован в МУП «Новокубанский городской водоканал» и с 1 января 2015 года оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению.

На протяжении многих лет предприятие является убыточным.

Основные убыточные статьи «Электроэнергия», «Материальные затраты».

На убыток повлияли следующие причины:

1. Объемы реализации имеют тенденцию к снижению за счет установки счетчиков холодной воды и снижению нормативов потребления воды.

2. Увеличилась аварийность на сетях и соответственно возросли материальные затраты и увеличились утечки воды.

На обслуживании предприятия находится 163,7 км водопроводных сетей, из них требуют замены 42,3 км. сетей.

3. Фактический удельный расход электроэнергии, по сравнению с предусмотренным в тарифе, выше на 30%. Это связано с высоким уровнем энергоемкости установленного оборудования. Физический износ – 74%.

Для снижения издержек необходимо проведение ряда мероприятий, которые могут привести к снижению расходов по электроэнергии, снижению затрат на проведение аварийно-восстановительных работ (капитальный ремонт сетей, модернизация производства, замена устаревшего оборудования. Данные мероприятия требуют значительных капитальных вложений.

4. На рост затрат также повлияли инфляционные процессы, не нашедшие отражения в тарифе на 2015 год.

На предприятии разработана и утверждена антикризисная программа. Утверждены производственные программы ВКХ на сумму 3255,1 тыс. рублей и Программа по энергосбережению на сумму 183,9 тыс. рублей. Источником финансирования программ являются собственные средства предприятия.

Кроме того, предприятию необходимо провести инвентаризацию кредиторской и дебиторской задолженности.

В целях снижения кредиторской задолженности, администрацией Новокубанского городского поселения Новокубанского района в пределах лимитов бюджетных ассигнований, утвержденных в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год предоставляется субсидия, при условии отсутствия проведения в отношении них процедуры ликвидации, и направления указанных средств на возмещение части затрат, связанных с предоставлением жилищно-коммунальных услуг (в первоочередном порядке на уплату просроченных обязательств – налогов, сборов и иных обязательных платежей).

Проведение комплекса мероприятий позволит обеспечить гарантии по качественному предоставлению населению коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению.

Прогноз развития:

- повышение уровня благоустройства города;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства города;

- улучшение санитарного и эстетического состояния города;

- озеленение территории города;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства города;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства города;

- расширение возможностей коммунальных служб Новокубанского городского поселения Новокубанского района (МУП трест  «Новокубанскжилкомтепхоз») по оказанию услуг населению по водоснабжению и водоотведению.

В условиях стремительного роста потребления топливно-энергетических ресурсов природный газ является наиболее надежным источником энергоснабжения и экономичным видом топлива. Поэтому особенно актуальными становятся вопросы газификации жилых домов, объектов социальной сферы и народного хозяйства.

Проблема газификации в Новокубанском городском поселении является одной из наиболее острых социальных задач.

За период с 2012 по 2014 годы в рамках муниципальной целевой программы «Газификация Новокубанского городского поселения Новокубанского района на 2012-2016 годы» были достигнуты следующие показатели:

построено 2 объекта газификации: распределительный газопровод низкого давления по ул. Путейской и распределительный газопровод по ул. Севастопольская от ул. Тихорецкой до ул. Балтийской, ул. Тихорецкая, ул. Новгородская с установкой ГРШП по ул. Балтийской мкр. РосНИИТиМ на строительство которых израсходовано 2414,93 тыс.рублей, в том числе из краевого бюджета – 1068,73 тыс.рублей, из местного бюджета – 1346,2 тыс.рублей;

введено в эксплуатацию 1,53 км газопроводов;

газифицировано 70 жилых домов.

Однако в настоящее время остаются не газифицированными улицы мкр. РосНИИТиМ Балтийская, ул. Суздальская, ул. Тихорецкая и мкр. Кубань в границах улиц Вишневой, Заречной, Западной и Чапаева Новокубанского городского поселения Новокубанского района.

Реализация Программы позволит обеспечить рост темпов газификации Новокубанского городского поселения Новокубанского района, ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения. В результате газификации микрорайонов города будет создана база по снабжению коммунально-бытовых, жилых и социальных объектов самым дешевым, экологически чистым и удобным в использовании газовым топливом.

Состояние

Состояние системы теплоснабжения объектов Новокубанского городского поселения Новокубанского района и качество предоставляемых услуг по теплообеспечению потребителей характеризуются наличием существенных проблем.

Основные проблемы в сфере теплоснабжения:

- высокая степень износа основного и вспомогательного оборудования;

- сверхнормативные потери в сетях;

- повышенная аварийность;

- осуществление теплоснабжения в нерасчетных режимах, не выполнение нормативных и договорных требований к температурам теплоносителей, а также к гидравлическим и водным режимам;

- низкие КПД котельных установок систем теплоснабжения, высокие удельные расходы топлива, сверхнормативные потери тепла при производстве, транспортировке и потреблении энергии, неудовлетворительное состояние тепловой изоляции оборудования и трубопроводов;

- сверхнормативная потребность в ремонтных работах из-за ветхости трубопроводов.

Анализ причин возникновения проблем в сфере теплоснабжения.

Существующие проблемы обуславливают необходимость решения их программно-целевым методом, поскольку они носят комплексный характер.

Теплоснабжение потребителей осуществляется в основном от котельных, состояние которых в значительной степени определяется изношенностью теплогенерирующего оборудования.

В связи с недостаточным финансированием в предыдущие годы, системы теплоснабжения имеют высокий уровень физического износа, что приводит к частым отключениям, сверхнормативным потерям тепловой энергии, снижению качества теплоснабжения и многочисленным жалобам жителей на качество предоставляемых коммунальных услуг.

Утверждение настоящей Программы даст возможность более эффективно вести в целом благоустройство социально значимых объектов жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства города Новокубанска.

Использование программно-целевого метода для реализации мероприятий Программы позволит целенаправленно и планомерно осуществлять реализацию мероприятий Программы и своевременно координировать действия их исполнителей.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Развитие систем водоснабжения  Новокубанского городского поселения, проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения.

Повышение качества коммунальных услуг:

- обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;

- улучшение экологической ситуации на территории города;

- увеличение мощности и пропускной способности систем коммунальной инфраструктуры;

- внедрение энергосберегающих технологий.

Повышение уровня благоустройства, озеленения, санитарного состояния города и создание комфортных условий для проживания горожан, привлечение населения города и трудовых коллективов к общегородским мероприятиям по благоустройству.

Повышение уровня благоустройства города, приведение в качественное состояние элементов благоустройства города, улучшение санитарного и эстетического состояния города, озеленение территории города, организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства города, привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства города.

Расширение возможностей коммунальных служб Новокубанского городского поселения Новокубанского района (МУП «Новокубанский городской водоканал» по оказанию услуг населению по водоснабжению и водоотведению, позволит повысить уровень благоустройства и улучшит эстетическое состояние территории города.

Комплексное развитие газификации Новокубанского городского поселения Новокубанского района, формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности города посредством создания необходимой инфраструктуры, благоприятной среды для развития предпринимательской деятельности и улучшения инвестиционного климата, повышения жизненного уровня населения.

Улучшение показателей эффективности функционирования системы теплоснабжения и обеспечение устойчивой работы  тепло-энергетического комплекса Новокубанского городского поселения Новокубанского района.

Для реализации поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

реализация общегосударственной политики в области сбережения газа и повышения эффективности его использования; создание и отработка инвестиционного механизма, обеспечивающего устойчивое развитие городских сетей и систем снабжения потребителей природным газом;

наращивание темпов газификации с учетом максимальной загрузки действующих газопроводов-отводов, расширение газовых сетей и систем газоснабжения для создания основы по 100-процентной газификации города природным газом;

закрепление имеющихся и привлечение дополнительных рабочих кадров; оживление производства в смежных отраслях экономики и, как следствие, создание новых рабочих мест;

бесперебойная работа объектов теплового хозяйства, улучшение технического состояния тепловых сетей и оборудования, повышение качества и надежности теплоснабжения.

Целевые показатели и критерии муниципальной программы, позволяющие оценивать эффективность ее реализации по годам, представлены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя |  | Ед. изм. |  | Значение в плановом периоде по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 |  |  |  | 2017 | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |
| 1 | Цель |  | Повышение уровня благоустройства, озеленения, санитарного состояния города и создание комфортных условий для проживания горожан, привлечение населения города и трудовых коллективов к общегородским мероприятиям по благоустройству. Развитие систем водоснабжения и водоотведения Новокубанского городского поселения, проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения и водоотведения. Комплексное развитие газификации Новокубанского городского поселения, формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности города посредством создания необходимой инфраструктуры, благоприятной среды для развития предпринимательской деятельности и улучшения инвестиционного климата, повышения жизненного уровня населения Улучшение показателей эффективности функционирования системы теплоснабжения и обеспечение устойчивой работы тепло-энергетического комплекса Новокубанского городского поселения Новокубанского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задачи |  | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства города. Улучшение санитарного и эстетического состояния города. Озеленение территории города. Снижение темпов износа, обеспечение надежности функционирования водопроводно-канализационных коммуникаций, повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспеченности населения водой питьевого качества. Наращивание темпов газификации с учетом максимальной загрузки действующих газопроводов-отводов, расширение газовых сетей и систем газоснабжения для создания основы по 100-процентной газификации города природным газом бесперебойная работа объектов теплового хозяйства, улучшение технического состояния тепловых сетей и оборудования, повышение качества и надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Повышение уровня благоустройства и улучшение эстетического состояния территории города |  | га |  | 8,8 | 8,9 |  | 9,0 |  |  |  | 9,1 |  |  | 9,2 |  |  | 9,3 |  | 9,4 |  |  |
| 1.1.2 | Бесперебойное и гарантированное удовлетворение потребности населения в наружном освещении |  | км |  | 1,3 | 1,3 |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| 1.1.3 | Увеличение протяженности улиц с системой наружного освещения |  | км |  | 45 | 45,4 |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| 1.1.4 | Устройство детских игровых и спортивных площадок |  | шт. |  | 2 | 2 |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  | - |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
| 1.1.5 | Создание новых зон для отдыха и благоприятных условий для проживания жителей городского поселения |  | зоны |  | - | - |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | - |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 1.1.6 | Ликвидация несанкционированных свалок |  | м3 |  | 4992 | 6000 |  | 10760 |  |  |  | 11416 |  |  | 11450 |  |  | 11500 |  | 11550 |  |  |
| 1.1.7 | Содержание зеленых зон, тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей |  | км |  | 39,4 | 39,4 |  | 39,4 |  |  |  | 39,4 |  |  | 39,4 |  |  | 39,4 |  | 39,4 |  |  |
| Развитие водоснабжения и водоотведения Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 |  | Увеличение количества отремонтированных сетей водоснабжения, улучшение качества питьевой воды | м | 86,0 |  |  | 408,0 |  | 994,3 |  |  |  | 469,0 |  | - |  |  |  | - |  | - |  |
| 1.1.9 |  | Увеличение количества отремонтированных сетей водоотведения | м | 67,0 |  |  | 88,0 |  | - |  |  |  | 302,0 |  |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 1.1.10 |  | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,5 |  |  | 20,49 |  | 20,48 |  |
|  |  | Развитие систем водоснабжения Новокубанского городского поселения, проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения | объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Газификация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 |  | Протяженность построенных газопроводов | км | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 1.1.12 |  | Количество газифицируемых домов | шт. | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 1.1.13 |  | Проектно-сметная документация | объект | 2 |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 1 |  |
| Отдельные мероприятия программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.14 |  | Количество модернизированных объектов теплоснабжения | Ед. | - |  |  | - |  | - |  |  |  | 1 |  |  | - |  |  | 2 |  | - |  |
| 1.1.15 |  | Отношение объемов средств местного бюджета, использованных подведомственными организациями на исполнение денежных обязательств, к общему объему средств местного бюджета, предусмотренных подведомственным учреждениям в целях реализации муниципальной программы | % | - |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |

3. Перечень и краткое описание подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

В пределах установленных полномочий, в целях выполнения задач и достижения установленной муниципальной программой цели предусматривается реализация трех подпрограмм:

Подпрограмма «Развитие водоснабжения и водоотведения» на 2015-2021 годы. Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение мер по развитию и модернизации коммунального хозяйства в области водоснабжения.

Подпрограмма «Благоустройство территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района» на 2015-2021 годы. Мероприятия подпрограммы направлены на повышение уровня благоустройства, озеленения, санитарного состояния города и создание комфортных условий для проживания горожан, привлечение населения города и трудовых коллективов к общегородским мероприятиям по благоустройству.

Подпрограммы «Газификация Новокубанского городского поселения Новокубанского района» на 2015 – 2021 годы.

Мероприятия подпрограммы направлены на комплексное развитие газификации Новокубанского городского поселения Новокубанского района, формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности города посредством создания необходимой инфраструктуры, благоприятной среды для развития предпринимательской деятельности и улучшения инвестиционного климата, повышения жизненного уровня населения.

Отдельные мероприятия программы: строительство блочно-модульной котельной по адресу: г. Новокубанск, ул. Нева, 30, реконструкция котельной по адресу: г. Новокубанск, ул. Нева, 49А, предоставление субсидии МУП «Тепловое хозяйство» на выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности предприятия, реконструкция котельной по адресу: г. Новокубанск, ул. Пролетарская, 113/1.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлены в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Источник финанси- рования |  |  |  | Объем финанси- рования тыс. руб. |  |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосред- ственный результат реализации мероприятий | Участник муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  | 12 | 13 |  |
| «Благоустройство территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района» на 2015-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Сбор случайного мусора по улицам города (класс мусора 5) |  | всего |  |  | 16301,4 |  |  | 2243,3 |  |  |  |  | 2300,0 |  | 2350,0 |  |  |  |  | 2400,0 |  |  |  |  | 2108,1 |  |  |  | 2300,0 |  |  |  | 2600,0 |  |  | 38,9км | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 16301,4 |  |  | 2243,3 |  |  |  |  | 2300,0 |  | 2350,0 |  |  |  |  | 2400,0 |  |  |  |  | 2108,1 |  |  |  | 2300,0 |  |  |  | 2600,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Ликвидация стихийных свалок по городу (класс мусора 5) |  | всего |  |  | 5855,1 |  |  | 1983,1 |  |  |  |  | 800,0 |  | 830,0 |  |  |  |  | 1460,0 |  |  |  |  | 782,0 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 6955т | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 5855,1 |  |  | 1983,1 |  |  |  |  | 800,0 |  | 830,0 |  |  |  |  | 1460,0 |  |  |  |  | 782,0 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Сбор и вывоз крупногабаритного мусора бункеровозами на территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района (класс мусора 5) |  | всего |  |  | 4438,6 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 1113,8 |  | 1200,0 |  |  |  |  | 1050,0 |  |  |  |  | 1074,8 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 35054м3 | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 4438,6 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 1113,8 |  | 1200,0 |  |  |  |  | 1050,0 |  |  |  |  | 1074,8 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Уборка территории в районе пересечения улиц Первомайская и Пушкина с прилегающей территорией (класс мусора 5) |  | всего |  |  | 529,74 |  |  | 154,74 |  |  |  |  | 185,0 |  | 190,0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 9000м2 | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 529,74 |  |  | 154,74 |  |  |  |  | 185,0 |  | 190,0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Снос и обрезка аварийных деревьев |  | всего |  |  | 488,9 |  |  | 250,0 |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 118,9 |  |  |  | 120,0 |  |  | 349м3 | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 488,9 |  |  | 250,0 |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 118,9 |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Устройство, ремонт и закупка материалов для ремонта: детские игровые и спортивные площадки |  | всего |  |  | 895,9 |  |  | 197,9 |  |  |  |  | 105,0 |  | 210,0 |  |  |  |  | 278,0 |  |  |  |  | - |  |  |  | 105,0 |  |  |  | - |  |  | 21шт | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 895,9 |  |  | 197,9 |  |  |  |  | 105,0 |  | 210,0 |  |  |  |  | 278,0 |  |  |  |  | - |  |  |  | 105,0 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Отлов безнадзорных животных методом иммобилизации в Новокубанском городском поселении Новокубанского района |  | всего |  |  | 2763,6 |  |  | 286,7 |  |  |  |  | 290,0 |  | 496,9 |  |  |  |  | 590,0 |  |  |  |  | 600,0 |  |  |  | - |  |  |  | 500,0 |  |  | 1674 животных | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 2763,6 |  |  | 286,7 |  |  |  |  | 290,0 |  | 496,9 |  |  |  |  | 590,0 |  |  |  |  | 600,0 |  |  |  | - |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Механизированная побелка деревьев |  | всего |  |  | 713,1 |  |  | 80,1 |  |  |  |  | 90,1 |  | 100,1 |  |  |  |  | 103,0 |  |  |  |  | 110,0 |  |  |  | 109,8 |  |  |  | 120,0 |  |  | 920 дер. | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 713,1 |  |  | 80,1 |  |  |  |  | 90,1 |  | 100,1 |  |  |  |  | 103,0 |  |  |  |  | 110,0 |  |  |  | 109,8 |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Срезка кустарников и мелколесья бульдозером |  | всего |  |  | 90,0 |  |  | 90,0 |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 2400м2 | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 90,0 |  |  | 90,0 |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Кошение сорной растительности тракторной косилкой на территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  | всего |  |  | 2484,107 |  |  | 161,6 |  |  |  |  | 170,0 |  | 335,407 |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  | 470,1 |  |  |  | 497,5 |  |  |  | 500,0 |  |  | 723,3га | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 2484,107 |  |  | 161,6 |  |  |  |  | 170,0 |  | 335,407 |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  | 470,1 |  |  |  | 497,5 |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Полив деревьев на территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  | всего |  |  | 50,0 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 793 дерева | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 50,0 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 | Очистка щитов объявлений на территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  | всего |  |  | 12,8 |  |  | 12,8 |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 26 щитов | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 12,8 |  |  | 12,8 |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.1.13 | Закупка электротоваров для нужд Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  | всего |  |  | 78,0 |  |  | 78,0 |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 60 светильников и лампочек | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 78,0 |  |  | 78,0 |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.1.14 | Приобретение малых архитектурных форм |  | всего |  |  | 1000,0 |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1000,0 |  |  |  | - |  |  | 1 стела | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 1000,0 |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1000,0 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.1.15 | Ремонт памятника М.Ю. Лермонтову по ул. Лермонтова в г. Новокубанске |  | всего |  |  | 308,776 |  |  | - |  |  |  |  | - |  | 308,776 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 1 постамент | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 308,776 |  |  | - |  |  |  |  | - |  | 308,776 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.1.16 | Оплата за дополнительно отводимые стоки, поступающие в канализационную систему с поверхности асфальтированных участков на территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  | всего |  |  | 16764,1 |  |  | 824,9 |  |  |  |  | 2323,4 |  | 2441,0 |  |  |  |  | 2706,8 |  |  |  |  | 2884,3 |  |  |  | 2736,7 |  |  |  | 2847,0 |  |  | 19075,3м3 | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского район |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 16764,1 |  |  | 824,9 |  |  |  |  | 2323,4 |  | 2441,0 |  |  |  |  | 2706,8 |  |  |  |  | 2884,3 |  |  |  | 2736,7 |  |  |  | 2847,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.17 | Коммунально-бытовое оборудование для промежуточного хранения и транспортировки отходов |  | всего |  |  | 46,0 |  |  |  |  |  |  |  | 46,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 46,0 |  |  |  |  |  |  |  | 46,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.18 | Субсидия муниципальным унитарным предприятиям, оказывающим услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |  | всего |  |  | 10000,0 |  |  | 9100,0 |  |  |  |  | 900,0 |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского район |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 10000,0 |  |  | 9100,0 |  |  |  |  | 900,0 |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.1.19 | Дератизация, дезинсекция территорий от блох, клещей, прибрежной зоны водоемов от личинок комара |  | Местный бюджет |  |  | 928,9 |  |  | 165,3 |  |  |  |  | 45,0 |  | 136,5 |  |  |  |  | 167,0 |  |  |  |  | 115,1 |  |  |  | 150,0 |  |  |  | 150,0 |  |  | 10 кв.м. | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского район |  |
| 1.1.20 | Прочие мероприятия |  | Местный бюджет |  |  | 498,693 |  |  | - |  |  |  |  | 15,3 |  | 99,593 |  |  |  |  | 213,8 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 170,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.21 | Текущий ремонт пешеходных мостов в г. Новокубанске |  | Всего |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 мостов | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского район |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.22 | Очистка дренажной сети протяженностью 14278 м в г. Новокубанске |  | всего |  |  | 211,637 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,837 |  |  |  |  | 48,6 |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 3,2 |  |  |  | - |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского район |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 211,637 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,837 |  |  |  |  | 48,6 |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 3,2 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.1.23 | Благоустройство территории по ул. Первомайской в районе многоквартирного дома №95 |  | всего |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 светильников 4 скамьи 4 урны | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского район |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.24 | Ремонт объемных букв и цифр со встроенной неоновой подсветкой, в количестве 27шт., расположенные на пересечении улиц Парковая и Первомайская |  | Всего |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11букв 4 цифры | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского район |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.25 | Приобретение снегоуборщика |  | Всего |  |  | 55,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1шт | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского район |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 55,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.26 | Услуги автогидроподъемника |  | Местный бюджет |  |  | 261,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 65,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.27 | Услуги экскаватора |  | Местный бюджет |  |  | 374,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,3 |  |  |  | 223,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.28 | Приобретение деревьев, кустарников и других зеленых насаждений |  | Местный бюджет |  |  | 954,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304,8 |  |  |  | 300,0 |  |  |  | 350,0 |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского район |  |
| 1.1.29 | Установка контейнеров для разделительного мусора с обустройством контейнерной площадки |  | Всего |  |  | 346,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,8 |  |  |  | 200,0 |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского район |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 346,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,8 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.30 | Поощрение победителей краевого конкурса на звание "Лучший орган территориального общественного самоуправления" (Изготовление и установка сцены по адресу Краснодарский край,г.Новокубанск, Новокубанский район, пересечение ул. Нева и ул. Шевченко) |  | Всего |  |  | 834,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834,4 |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского район |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  | 318,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 318,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 515,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 515,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.31 | Предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию на приобретение основных средств |  | Всего |  |  | 7200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7200,0 |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского район |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 7200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.32 | Ремонт прилегающей площади административного здания по ул. Первомайской №151 в г. Новокубанске |  | Всего |  |  | 183,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183,2 |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского район |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 183,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.33 | Приобретение парковых лавок и урн |  | Всего |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского район |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.34 | Ремонт малой архитектурной формы "Сухой фонтан" на площади 0,5 га по ул. Красная в г. Новокубанске Новокубанского района Краснодарского края» |  | Всего |  |  | 120,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,9 |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского район |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 120,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.35 | Ремонт прилегающей территории по ул. Первомайской №120 в г. Новокубанске. |  | Всего |  |  | 80,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,5 |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского район |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 80,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.36 | Сбор и вывоз стихийных свалок, не относящихся к ТКО, бункеровозами на территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района (класс мусора 5) |  | Всего |  |  | 850,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  | 500,0 |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского район |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 850,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.37 | Ремонт прилегающей территории по ул. Первомайской №134 в г. Новокубанске |  | Всего |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского район |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 77070,753 |  |  | 15628,44 |  |  |  |  | 8383,6 |  | 8808,113 |  |  |  |  | 9617,2 |  |  |  |  | 8751,5 |  |  |  | 17159,9 |  |  |  | 8722,0 |  |  |  |  |  |
| Содержание городского действующего кладбища, расположенного по адресу: примерно в 800м по направлению на юго-запад от ориентира Новокубанский район, г. Новокубанск, пересечение ул. Советской и ул. 8-го Марта, расположенного за пределами участка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.38 | Ликвидация стихийных свалок на кладбище (класс мусора 5) | всего |  |  | 116,67 |  |  | 116,67 |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | 2030м3 |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 116,67 |  |  | 116,67 |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.1.39 | Кошение сорной растительности тракторной косилкой и ручной газонокосилкой | всего |  |  | 43,903 |  |  | 43,903 |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | 2,95га |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 43,903 |  |  | 43,903 |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 160,573 |  |  | 160,573 |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Уличное освещение Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.40 | Техническое обслуживание уличного освещения Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |  | всего |  | 1840,0 |  | 870,0 |  |  |  |  | 970,0 |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 45км |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 1840,0 |  | 870,0 |  |  |  |  | 970,0 |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.41 | Ремонт систем наружного освещения Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |  | всего |  | 425,0 |  | 215,4 |  |  |  |  | 209,6 |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 10,7км |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 425,0 |  | 215,4 |  |  |  |  | 209,6 |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.42 | Активное электроснабжение (уличное освещение и стела) |  |  | всего |  | 67023,3 |  | 5999,3 |  |  |  |  | 7555,0 |  | 7382,0 |  |  |  |  | 7882,0 |  |  |  |  | 8850,0 |  |  |  | 12680,0 |  |  |  | 16675,0 |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 67023,3 |  | 5999,3 |  |  |  |  | 7555,0 |  | 7382,0 |  |  |  |  | 7882,0 |  |  |  |  | 8850,0 |  |  |  | 12680,0 |  |  |  | 16675,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.43 | Техническое обслуживание малых архитектурных форм |  |  | Всего |  | 130,0 |  | 130,0 |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 5 объектов |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 130,0 |  | 130,0 |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.44 | Технологическое присоединение |  |  | Всего |  | 671,5 |  | - |  |  |  |  | 116,5 |  | 120,0 |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  | 140,0 |  |  |  | 120,0 |  |  |  | 160,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 671,5 |  | - |  |  |  |  | 116,5 |  | 120,0 |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  | 140,0 |  |  |  | 120,0 |  |  |  | 160,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 70089,8 |  | 7214,7 |  |  |  |  | 8851,1 |  | 7502,0 |  |  |  |  | 7897,0 |  |  |  |  | 8990,0 |  |  |  | 12800,0 |  |  |  | 16835,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  | 147321,126 |  | 23003,713 |  |  |  |  | 17234,7 |  | 16310,113 |  |  |  |  | 17514,2 |  |  |  |  | 17741,5 |  |  |  | 29959,9 |  |  |  | 25557,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.45 | Строительный контроль |  |  |  |  | 763,9 |  | 430,0 |  |  |  |  | 143,0 |  | 132,6 |  |  |  |  | 7,5 |  |  |  |  | - |  |  |  | 50,8 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме «Благоустройство» |  |  |  |  | 148085,026 |  | 23433,713 |  |  |  |  | 17377,70 |  | 16442,713 |  |  |  |  | 17521,7 |  |  |  |  | 17741,5 |  |  |  | 30010,7 |  |  |  | 25557,0 |  |  |  |  |  |  |
| Развитие водоснабжения и водоотведения Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Замена внутренних разводящих сетей и запорно-регулировочной арматуры на насосной станции 2-ого подъема мкр. РосНИИТиМ |  |  | всего |  | 280,4 |  |  | 280,4 |  | - |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 1 объект |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 280,4 |  |  | 280,4 |  | - |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Текущий ремонт наружных канализационных сетей |  |  | всего |  | 2240,4 |  |  | 152,1 |  | 1040,8 |  |  |  |  |  | - |  | 1047,5 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 886 м отремонтированных сетей |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 2240,4 |  |  | 152,1 |  | 1040,8 |  |  |  |  |  | - |  | 1047,5 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Текущий ремонт наружных водопроводных сетей |  |  | всего |  | 2675,8 |  |  | 55,8 |  | 264,1 |  |  |  |  |  | 2355,9 |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 2994 м отремонтированных сетей |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 2675,8 |  |  | 55,8 |  | 264,1 |  |  |  |  |  | 2355,9 |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Приобретение преобразователей частоты на артезианских скважинах |  |  | всего |  | 111,2 |  |  | 0,00 |  | 111,2 |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 6шт |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 111,2 |  |  | 0,00 |  | 111,2 |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Мероприятия для доведения качества подаваемой воды до соответствия нормам: |  |  | всего |  | 168,0 |  |  | - |  | 168,0 |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 168,0 |  |  | - |  | 168,0 |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка ОВД-40 УФ обеззараживания питьевой воды |  |  | местный бюджет |  | 168,0 |  |  | - |  | 168,0 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Текущий ремонт артезианских скважин №1, №5, №10 в г. Новокубанске |  |  | всего |  | 1166,3 |  |  |  |  | 341,0 |  |  |  |  |  | 450,0 |  | 375,3 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 3 объекта |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 1166,3 |  |  |  |  | 341,0 |  |  |  |  |  | 450,0 |  | 375,3 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Предоставление субсидий на приобретение установки насосной гидродинамической кавитационной очистки канализационных систем |  |  | всего |  | 404,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 404,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 404,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 404,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение части затрат на закупку материалов на ремонт водопроводных и канализационных сетей муниципальным унитарным предприятиям |  |  | Всего |  | 2578,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 846,3 |  |  |  | 792,2 |  |  |  |  | 440,0 |  |  |  | 500,0 |  |  | 1,3км трубы |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 2578,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 846,3 |  |  |  | 792,2 |  |  |  |  | 440,0 |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Предоставление субсидий МУП «Новокубанский городской водоканал» на финансовое обеспечение части затрат на ремонт артезианских №11 пересечение ул. Тимирязева и ул. Дунаевского, №12 по ул. Советской, №53-87 между улицами Победы, Щорса и Пионерской |  |  | Всего |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 3 скважины |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Проектно-изыскательские работы по объекту: «Реконструкция водопроводных очистных сооружений производительностью 4,8 тыс.м3/сут. в г. Новокубанске Новокубанского района Краснодарского края» |  |  | Всего |  | 4720,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 4720,0 |  |  |  |  |  |  | 1 объект |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 4720,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 4720,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Предоставление субсидии МУП «Новокубанский городской водоканал» на финансовое обеспечение части затрат на ремонт артезианских скважин: Артезианская скважина № 6 Краснодарский кр., г.Новокубанск, относительно ориентира на расстоянии 250м на юго-запад от берега реки Кубань, в 115м на запад от пересечения ул.Паромная и ул.Ленина; Артезианская скважина №8 Краснодарский кр., г.Новокубанск, на север от г. Новокубанска, в 160м на запад от берега реки Кубань, в 130м от пересечения ул. Паромная и ул. Ленина; Артезианская скважина №10 Краснодарский Артезианская скважина № 1 Краснодарский кр., г.Новокубанск, примерно в 750с от ориентира по направлению на север. Ориентир перекресток ул. Первомайской и ул. Фрунзе, высота 110м; Артезианская скважина для хозяйственно-питьевого водоснабжения, Краснодарский кр., г. Новокубанск, по смежеству с северо-восточной стороной земельного участка по ул. Парковая,26, высота 131,5м; Скважина глубинная №12, Краснодарский кр., г. Новокубанск, ул. Советская,130м. |  |  | всего |  | 1360,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  | 860,0 |  |  | 6 скважин |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 1360,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  | 860,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 | Технологическое присоединение по объекту: «Реконструкция водопроводных очистных сооружений производительностью 4,8 тыс.м3/сут. в г. Новокубанске Новокубанского района Краснодарского края» |  |  | всего |  | 158,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,8 |  |  |  |  | 81,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 158,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,8 |  |  |  |  | 81,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13 | Реконструкция водопроводных очистных сооружений производительностью 4,8 тыс.м3/сут. в г. Новокубанске Новокубанского района Краснодарского края, в том числе строительный надзор |  |  | всего |  | 60873,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60873,3 |  |  | 1 объект |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 49965,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49965,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  | 2081,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2081,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет (софинансирование) |  | 2739,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2739,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 6086,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6086,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.14 | Предоставление субсидии на выполнение проекта зон санитарной охраны водозаборных сооружений МУП «Новокубанский городской водоканал» |  |  | всего |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  | 11 объектов |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.15 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение части затрат на приобретение техники муниципальным унитарным предприятиям |  |  | всего |  | 450,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450,0 |  |  |  |  |  |  | 1 единица |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 450,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.16 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на уплату кредиторской задолженности за топливо-энергетические ресурсы |  |  | всего |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 79686,7 |  |  | 488,3 |  | 1925,1 |  |  |  |  |  | 3209,9 |  | 2269,1 |  |  |  | 1370,0 |  |  |  |  | 6691,0 |  |  |  | 63733,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.17 | Коммунальные услуги |  |  |  |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  | - |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.18 | Строительный контроль |  |  |  |  | 145,3 |  |  | 11,7 |  | 35,8 |  |  |  |  |  | 67,3 |  | 30,5 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  | 80032,0 |  |  | 700,0 |  | 1960,9 |  |  |  |  |  | 3277,2 |  | 2299,6 |  |  |  | 1370,0 |  |  |  |  | 6691,0 |  |  |  | 63733,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газификация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Проектирование и выполнение инженерных изысканий по объекту: «Строительство распределительного газопровода по ул. Западной от ул. Заречной до ул. Вишневой, ул. Чехова от ул. Заречной до ул. Вишневой, ул. Некрасова от ул. Заречной до ул. Вишневой, ул. Крестьянской от ул. Заречной до ул. Вишневой, ул. Чапаева от ул. Заречной до ул. Вишневой, ул. Охотничьей от ул. Заречной до ул. Вишневой, ул. Вишневой от ул. Чапаева до ул. Западной, ул. Каштановой от ул. Чапаева до ул. Западной, ул. Заречной от ул. Чапаева до ул. Западной в г. Новокубанске» с получением положительного заключения государственной экспертизы. |  |  | всего |  | 3093,4 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | 3093,4 |  |  |  | один проект |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 3093,4 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | 3093,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории под распределительный газопровод по ул. Западной от ул. Заречной до ул. Вишневой, ул. Чехова от ул. Заречной до ул. Вишневой, ул. Некрасова от ул. Заречной до ул. Вишневой, ул. Крестьянской от ул. Заречной до ул. Вишневой, ул. Чапаева от ул. Заречной до ул. Вишневой, ул. Охотничьей от ул. Заречной до ул. Вишневой, ул. Вишневой от ул. Чапаева до ул. Западной, ул. Каштановой от ул. Чапаева до ул. Западной, ул. Заречной от ул. Чапаева до ул. Западной в г. Новокубанске |  |  | всего |  | 263,1 |  |  | 263,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | один проект |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 263,1 |  |  | 263,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 3356,5 |  |  | 263,1 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | 3093,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Строительный контроль |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  |  | 3356,5 |  |  | 263,1 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | 3093,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельные мероприятия программы: |  |  |  |  | 273989,2 |  |  | 0,0 |  |  | 11479,6 |  |  |  |  |  | 13896,1 |  |  |  | 71722,2 |  | 75167,9 |  |  | 62450,1 |  |  |  | 39273,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечение деятельности МБУ «Служба муниципального заказа» |  |  |  |  | 133587,5 |  |  | 0,00 |  |  | 10022,7 |  |  |  |  |  | 11786,1 |  |  |  | 15478,2 |  | 19515,7 |  |  | 39695,1 |  |  |  | 37089,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Обеспечение деятельности МБУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» |  |  |  |  | 8166,3 |  |  | 0,00 |  |  | 860,0 |  |  |  |  |  | 1110,0 |  |  |  | 1106,3 |  | 1590,0 |  |  | 1450,0 |  |  |  | 2050,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Финансовое оздоровление и повышение эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |  |  |  | 4290,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1330,0 |  |  | 2960,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Прочие мероприятия, в том числе: |  |  |  |  | 1675,9 |  |  | 0,0 |  |  | 596,9 |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  | 280,0 |  | 65,0 |  |  | 117,0 |  |  |  | 117,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | коммунальные услуги |  |  |  |  | 620,0 |  |  | 0,0 |  |  | 174,0 |  |  |  |  |  | 264,5 |  |  |  | 181,5 |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | взнос на капитальный ремонт многоквартирных домов |  |  |  |  | 450,9 |  |  | 0,0 |  |  | 78,9 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 60,0 |  | 55,0 |  |  | 57,0 |  |  |  | 57,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | охрана водозабора |  |  |  |  | 444,0 |  |  | 0,0 |  |  | 344,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | погрузочные работы материалов аварийного запаса |  |  |  |  | 34,5 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 4,5 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО газового оборудования |  |  |  |  | 169,5 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 35,5 |  |  |  | 34,0 |  | - |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Подготовка ОЗП |  |  |  |  | 500,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Строительство блочно-модульной котельной и подключение существующих инженерных коммуникаций по адресу: г.Новокубанск, ул. Нева, 30 (в том числе строительный надзор) |  |  | всего |  | 55251,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54857,7 |  | 394,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 котельная |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  | 49353,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49353,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 5897,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5503,8 |  | 394,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Реконструкция котельной по адресу: г. Новокубанск, ул. Нева, 49А (в том числе строительный надзор) |  |  | Всего |  | 64916,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46723,1 |  |  | 18193,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 котельная |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  | 61670,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44386,8 |  |  | 17283,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 3246,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2336,3 |  |  | 909,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Предоставление субсидии МУП «Тепловое хозяйство» финансовое обеспечение части затрат на проектно-изыскательские работы на реконструкцию котельной по адресу: г. Новокубанск, ул. Пролетарская, 113/1 |  |  | всего |  | 2350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 котельная |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 2350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Предоставление субсидии МУП «Тепловое хозяйство» на финансовое обеспечение части затрат на выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности предприятия |  |  | Всего |  | 3200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 3200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Проверка выполнения технических условий на вновь созданную (реконструируемую) сеть газораспределения-«Реконструкция котельной по адресу: г. Новокубанск, ул. Нева, 49А» |  |  | местный бюджет |  | 35,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.11 | Корректировка проектной и рабочей документации, услуги гражданского страхования на объекте «Реконструкция котельной по адресу: г. Новокубанск, ул. Нева, 49А» |  |  | местный бюджет |  | 16,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,6 |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения |
|  | Всего по программе |  |  |  |  | 505462,726 |  |  | 24396,813 |  |  | 30818,20 |  |  |  |  |  | 33616,013 |  |  |  | 91543,5 |  | 94279,4 |  |  | 99151,8 |  |  |  | 131657,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета составляет 505462,726 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 24396,813 тыс. руб.

2016 год – 30818,2 тыс. руб.

2017 год – 33616,013 тыс. руб.

2018 год – 91543,5 тыс. руб.

2019 год – 94279,4 тыс. руб.

2020 год – 99151,8 тыс. руб.

2021 год – 131657,0 тыс. руб.

По подпрограммам муниципальной программы:

Подпрограмма «Развитие водоснабжения и водоотведения» на 2015-2021 годы.

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 80032,0 тыс. руб., в том числе по годам:

(тыс. рублей)

| Годы | Всего | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего в 2015-2021 годах | 80032,0 | 49965,3 | 2081,9 | 27984,8 |
| 2015 | 700,0 | - | - | 700,0 |
| 2016 | 1960,9 | - | - | 1960,9 |
| 2017 | 3277,2 | - | - | 3277,2 |
| 2018 | 2299,6 | - | - | 2299,6 |
| 2019 | 1370,0 | - | - | 1370,0 |
| 2020 | 6691,0 | - | - | 6691,0 |
| 2021 | 63733,3 | 49965,3 | 2081,9 | 11686,1 |

В соответствии с федеральным проектом «Чистая вода» государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 №1710, в части повышения качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, развитие систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Краснодарского края  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 №967 предусмотрены средства в 2021г. на реконструкцию водопроводных очистных сооружений производительностью 4,8 тыс.м3/сут. в                          г. Новокубанске Новокубанского района Краснодарского края , I этап из федерального бюджета в сумме 49965,3тыс. руб., из краевого бюджета в сумме 2081,9 тыс. рублей.

Подпрограмма «Благоустройство территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района» на 2015-2021 годы.

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 148085,026 тыс. руб., в том числе по годам:

(тыс. рублей)

| Годы | Всего | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего в 2015-2021 годах | 148085,026 | - | 318,7 | 147766,326 |
| 2015 | 23433,713 | - | - | 23433,713 |
| 2016 | 17377,70 | - | - | 17377,70 |
| 2017 | 16442,713 | - | - | 16442,713 |
| 2018 | 17521,7 | - | - | 17521,7 |
| 2019 | 17741,5 | - | - | 17741,5 |
| 2020 | 30010,7 | - | 318,7 | 29692,0 |
| 2021 | 25557,0 | - | - | 25557,0 |

Подпрограмма «Газификация Новокубанского городского поселения Новокубанского района» на 2015 – 2021 годы.

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 3356,5 тыс. руб., в том числе по годам:

(тыс. рублей)

| Годы | Всего | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего в 2015-2021 годах | 3356,5 | - |  | 3356,5 |
| 2015 | 263,1 |  |  | 263,1 |
| 2016 | - |  |  | - |
| 2017 | - |  |  | - |
| 2018 | - |  |  | - |
| 2019 | - |  |  | - |
| 2020 | - |  |  | - |
| 2021 | 3093,4 |  |  | 3093,4 |

Объемы финансирования рассчитаны на основании предварительных смет расходов на проведение мероприятий подпрограммы.

В соответствии с Законом Краснодарского края от 20 декабря 2017 года № 3722-КЗ «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, подпрограммой «Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае» государственной программы Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора)  Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 961 предусмотрены средства на строительство блочно-модульной котельной и подключение существующих инженерных коммуникаций по адресу: г.Новокубанск, ул. Нева, 30 из краевого бюджета в сумме 49353,9 тыс.рублей.

В соответствии с Закон Краснодарского края №3939-КЗ от 21 декабря 2018 года "О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов", подпрограммой «Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае» государственной программы Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора)  Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 961 предусмотрены средства на реконструкцию котельной по адресу: г. Новокубанск,          ул. Нева, 49А в 2019г из краевого бюджета в сумме 46500,6 тыс. рублей, в 2020г – 17283,3 тыс. руб.

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с приложением № 7 «Типовая методика оценки эффективности реализации муниципальной программы Новокубанского городского поселения Новокубанского района», утвержденным постановлением администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района от 21.07.2014 года № 668 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новокубанского городского поселения Новокубанского района».

В результате реализации программы планируется достигнуть следующие показатели:

| Благоустройство Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Повышение уровня благоустройства и улучшение эстетического состояния территории города |  | га |  | 8,8 | 8,9 |  | 9,0 |  | 9,1 |  | 9,2 |  | 9,3 |  | 9,4 |  |
| 1.1.2 | Бесперебойное и гарантированное удовлетворение потребности населения в наружном освещении |  | км |  | 1,3 | 1,3 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 1.1.3 | Увеличение протяженности улиц с системой наружного освещения |  | км |  | 45 | 45,4 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 1.1.4 | Устройство детских игровых и спортивных площадок |  | шт. |  | 2 | 2 |  | 3 |  | 7 |  | - |  | 2 |  | 2 |  |
| 1.1.5 | Создание новых зон для отдыха и благоприятных условий для проживания жителей сельского поселения |  | зоны |  | - | - |  | 1 |  | 1 |  | - |  | 1 |  | 1 |  |
| 1.1.6 | Ликвидация несанкционированных свалок |  | м3 |  | 4992 | 6000 |  | 10760 |  | 11416 |  | 11450 |  | 11500 |  | 11550 |  |
| 1.1.7 | Содержание зеленых зон, тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей |  | км |  | 39,4 | 39,4 |  | 39,4 |  | 39,4 |  | 39,4 |  | 39,4 |  | 39,4 |  |
| Развитие водоснабжения и водоотведения Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 |  | Увеличение количества отремонтированных сетей водоснабжения, улучшение качества питьевой воды | м | 86,0 |  |  | 408,0 |  | 994,3 |  | 469,0 | - |  |  | - |  | - |
| 1.1.9 |  | Увеличение количества отремонтированных сетей водоотведения | м | 67,0 |  |  | 88,0 |  | - |  | 302,0 |  | - |  | - |  | - |
| 1.1.10 |  | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,5 |  | 20,49 |  | 20,48 |
| Газификация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 |  | Протяженность построенных газопроводов | км | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1,5 |
| 1.1.12 |  | Количество газифицируемых домов | шт. | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 51 |
| 1.1.13 |  | Проектно-сметная документация | объект | 2 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 |
| Отдельные мероприятия программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.14 |  | Количество модернизированных объектов теплоснабжения | Ед. | - |  |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | 2 |  | - |
| 1.1.15 |  | Отношение объемов средств местного бюджета, использованных подведомственными организациями на исполнение денежных обязательств, к общему объему средств местного бюджета, предусмотренных подведомственным учреждениям в целях реализации муниципальной программы | % | - |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |

6. Механизм реализации программы

Механизм управления программой включает контроль за ее выполнением, который осуществляется в соответствии с постановлением администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района от 21 июля 2014 года № 668 «Об утверждении Порядка

принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новокубанского городского поселения  Новокубанского района».

Механизм реализации муниципальной программы предполагает закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд за счёт средств местного бюджета в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Муниципальный  заказчик:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с координатором муниципальной программы возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы (основного мероприятия), а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

обеспечивает соблюдение получателями субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Исполнитель:

обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;

представляет отчетность координатору муниципальной программы о результатах выполнения мероприятия подпрограммы (основного мероприятия, ведомственной целевой программы);

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Контроль за выполнением программы осуществляет отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи Новокубанского городского поселения Новокубанского района.

Текущее управление муниципальной программой осуществляют ее координатор - отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи Новокубанского городского поселения Новокубанского района.

При реализации мероприятия муниципальной программы координатор муниципальной программы, участник муниципальной  программы  может  выступать  муниципальным  заказчиком  и (или) главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, а также исполнителем (в случае если мероприятие не предполагает финансирование за счет средств бюджета Новокубанского городского поселения Новокубанского района).

Координатор муниципальной программы в процессе реализации муниципальной программы:

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной программы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальной программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов координаторов подпрограмм, иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной программы, включенных в муниципальной программу (подпрограммы);

проводит оценку эффективности муниципальной программы;

ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет информацию о реализации мероприятий за истекший год и весь период, в котором завершился срок реализации муниципальной программы,  необходимую для формирования доклада о результатах и ходе реализации программы (готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы);

ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, представляет предложения в финансово-экономический отдел администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района для разработки и утверждения плана реализации муниципальной программы на очередной год;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в сети "Интернет"».

Исполняющий обязанности

главы Новокубанского городского поселения

Новокубанского района                                                                                                                                                                                  А.Е. Ворожко